## Slide 1
汇报人：孙亮亮 时间：2019年06月04日
工作阶段汇报
在线

## Slide 2
目录
CONTENTS
1
现状概述
2
hive、presto、druid框架对比
3
结论与展望

## Slide 3
第一部分
平台架构
JOB OVERVIEW
现状概述
数据获取手段

## Slide 4
平台架构

## Slide 5
数据获取手段

## Slide 6
平台现状
1.9PB
集群总容量
历史数据量
日新增数据量
1.1PB
2.0TB
老集群节点数90+,磁盘16T,cpu2/12核,内存64G
新集群节点数50+,磁盘16T,cpu2/12核,内存64G
采集节点、仓库、调度、数据库等70+
azkaban活跃任务163个
实时任务5个，定时任务65个
Chart: 2018年tv库数据量趋势图
 | 302.3601 | 255.5196 | 277.7427 | 281.8795 | 294.992 | 357.7031 | 456.1434 | 528.4245 | 523.7458 | 537.3223 | 654.0613 | 822.1324
资源消耗：cpu使用率高峰期平均80%以上
    内存使用率高峰期平均50%以上

## Slide 7
第二部分
计算模型
其他对比
Work review
框架对比
性能比较

## Slide 8
重点工作完成情况
01
平台维护
解决新老集群重大故障各一次
老旧关键节点更换多次
解决黑客利用hadoop漏洞操作集群挖矿事件
azkaban任务大规模调整两次，azkaban任务重跑多次
openfalcon监控系统二次开发，短信报警通道变更
kafka、mysql、hive元数据维护、hue、报表系统等日常工作
02
4.0版本数仓建设
建设tv4.0版本的数仓
主要建设负责log层到dw/org层的清洗,建表工作
03
tv及其他部门需求
tv埋点测试流程梳理及开发
hiveserver2开放外网身份验证端口
hue优化查询速度5倍以上
tv及其他部门数据异常追查
无线网监,无线推荐系统,在线发版系统等故障排查

## Slide 9
重点工作完成情况
04
服务器下架
统计整理,联系各部门核对,有序删除清理,在不影响现有业务的情况下,分四批整理删除数据约2pb,下架约300台服务器
05
采集集群整理和迁移
将采集服务器从济阳机房迁移到青岛机房,将采集集群从70台缩减到30台的规模,对采集集群重新整理,做了替换、合并、高可用、迁移、数据同步等动作
06
tv独立数据平台调研
调研ec、hdp ambari（支持hadoop3.x）、presto、spark2.4 ，计划调研k8s+docker

## Slide 10
azkaban任务流示例
openfalcon监控

## Slide 11
第三部分
方案与结论
Short Comings
结论与展望
下一步计划

## Slide 12
二、代码管理、任务提交不集中
原因：大部分平台所需代码在svn中，采集服务器压缩、上传代码不尽相同；部分任务提交不设置队列导致资源不足，任务滞后。
解决方案：统一采集服务器代码并用svn统一管理；规定任务队列或强制修改队列，计划一个月时间。
不足之处及改进
一、数据监控粒度待调整
原因：数据监控主要集中在采集数据，采集服务器迁移之前监控文件包括每小时的所有业务线ltype的文件，采集迁移之后并没有改变原有监控，导致有时存在未发觉任务失败的情况。
解决方案：完善监控，修改监控脚本，计划三天时间。

## Slide 13
不足之处及改进
三、tv数据产出滞后
原因：大脑推荐所需数据产出太迟。由于涉及费用问题，青岛机房服务器带宽受限（500Mb/s），数据同步过慢。
解决方案：计划优先同步TV数据，再同步其他业务线数据，同时将所有tv任务分离提前执行（正在测试，计划一周时间）。

## Slide 14
THANKS！
感谢各位领导、同事对我们工作的支持和帮助！